## Slide 1
Seguiment del projecte
Jordi Bartrolí
Héctor Mañosas
Ramon Xuriguera

## Slide 2: Que és Speerker?
Speerker = Speaker + Peer
Aplicació d’intercanvi de música vía streaming, sobre una xarxa P2P.
Possibilitat d’ús per ordinadors personals o bé per mòbils Android

## Slide 3: Entorn del sistema

## Slide 4: Planificació
Jordi
 | Complet
 | No Completat
 | Retard
 | Conté subtasques
 | No existeix al nou Gantt

## Slide 5: Planificació
Héctor

## Slide 6: Planificació
Ramon

## Slide 7: Anàlisis de riscos
1. Cerca d’arxius amb DHT
2. No aconseguim fer funcionar els threads de Java
3. Problemes amb JXTA
4. Llicència d'utilització de codecs per reproduir mp3
5. No tenim temps de crear les pàgines d'estadístiques
6. Transformació de les dades de la BD a XML
Chart: Probabilitat
| 0.60000000000000064 | 0.30000000000000032 | 0.30000000000000032 | 0.2 | 0.5 | 0.2
Impacte | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.3

## Slide 8: Gràcies per la vostra atenció